海原县生态观光自驾游配套设施项目绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 海原县生态观光自驾游配套设施项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 海原县文化旅游广电局 |  | 实施单位 |  | 海原县文化旅游广电局 |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额 |  | 450 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政资金 |  | 280 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 170 |  |  |
| 绩效目标 | 目标1：美化乡村环境，提升乡村形象通过发展旅游产业，促进资金、信息流动，刺激经济发展，促进相关餐饮、就业、交通、商品销售等行业的发展，助推乡村振兴战略实施 。 目标2：在发展经济、提升整体形象文化品位的同时，随着游客日益增加，提升海原县知名度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 指标1:新建服务驿站 |  | 配套营地综合服务驿站1座，建筑面积约为520㎡，含咨询服务、餐饮休闲、商品售卖、艺术展示、汽车维护、综合办公等功能； |  |
|  |  |  |  | 指标2:建设卫生间、乡村旅游导视牌 |  | 建设旅游卫生间（含淋浴间）面积：180㎡；沿路标识牌F杆：8个；营地内部标识标牌：20块； |  |
|  |  |  |  | 指标3:建设精神堡垒及内部道路 |  | 营地入口精神堡垒1座，修建营地内部道路1.2公里，宽度6.5m； |  |
|  |  |  |  | 指标4：新建旅居车营位、自驾车营位 |  | 配套布置旅居车营位20个，自驾车营位20个； |  |
|  |  |  |  | 指标5：建设山地阶梯式营地舞台 |  | 建设山地阶梯式营地舞台1处，占地约260㎡，含露天影院功能，阶梯式挡土墙坐凳； |  |
|  |  |  |  | 指标6：水、电配套设施 |  | 丝路古道主题营地景观氛围小品5组；丝路古道主题无动力乐园1处，占地约1200㎡；配套给排水设施、电力设施、照明亮化、绿化等。。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工程质量达到设计要求 |  | 合格率100% |  |
|  |  | 实效指标 |  | 指标1:按规定计划时间完成全部建设任务 |  | 2023年10月前 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：所有支出不能超预算安排 |  | ≤280万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：带动周边村民创业增收 |  | 1000至2000元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升旅游接待服务水平 |  | 旅游接待服务水平较之前大幅提升 |  |
|  |  |  |  | 指标2：为游客提供良好的旅游环境 |  | 旅游环境较之前大幅提升 |  |
|  |  |  |  | 指标3：提升整体形象文化品位和知名度 |  | 较项目建设前大幅提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：利用营业利润，补偿景区周边的生态恢复和生态治理 |  | 营业利润的5% |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：项目持续发挥作用期限 |  | 50年 |  |
|  |  |  |  | 指标2：有利于项目周边生态环境的良好循环 |  | 生态环境优于项目建设前 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：游客对工作的满意度 |  | ≥98% |  |
|  |  |  |  | 指标2：公众投诉率 |  | ≤5% |  |