|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海原县李旺镇饲草料配送中心项目投资概算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 项目和费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 独立费 | 合计 |
| 一 | **工程费用** | **994.94** | **226.30** |  | **1221.24** |
| 1 | **室外** | **479.19** | **158.16** |  | **637.35** |
| 1.1 | 混凝土路面 | 220.5 |  |  | 220.50 |
| 1.2 | 水泥砖路面 | 14.6 |  |  | 14.60 |
| 1.3 | 排水明沟 | 4.94 |  |  | 4.94 |
| 1.4 | 青储池 | 169.01 |  |  | 169.01 |
| 1.5 | 青储堆场 | 70.14 |  |  | 70.14 |
| 1.6 | 外网-高压部分 |  | 40.1 |  | 40.10 |
| 1.7 | 外网-低压部分 |  | 28.92 |  | 28.92 |
| 1.8 | 外网-路灯（二期） |  | 37.97 |  | 37.97 |
| 1.9 | 外网-弱电监控（二期） |  | 8.91 |  | 8.91 |
| 1.91 | 外网-给水 |  | 4.93 |  | 4.93 |
| 1.92 | 外网-排水 |  | 14.04 |  | 14.04 |
| 1.93 | 外网-消火栓（二期） |  | 23.29 |  | 23.29 |
| 2.0 | **业务用房** | **140.78** | **31.33** |  | **172.11** |
| 2.1 | 业务用房-土建 | 140.78 |  |  | 140.78 |
| 2.2 | 业务用房-电气 |  | 9.76 |  | 9.76 |
| 2.3 | 业务用房-给排水 |  | 4.88 |  | 4.88 |
| 2.4 | 业务用房-采暖 |  | 7.56 |  | 7.56 |
| 2.5 | 业务用房-监控（二期） |  | 9.13 |  | 9.13 |
| 3 | **门房** | **11.3** | **3.92** |  | **15.22** |
| 3.1 | 门房-土建 | 11.3 |  |  | 11.30 |
| 3.2 | 门房-电气 |  | 2.01 |  | 2.01 |
| 3.3 | 门房-给排水 |  | 0.46 |  | 0.46 |
| 3.4 | 门房-采暖 |  | 0.14 |  | 0.14 |
| 3.5 | 门房-电动门 |  | 1.31 |  | 1.31 |
| 4 | **干草棚** | **90.05** | **0** |  | **90.05** |
| 4.1 | 干草棚 | 90.05 |  |  | 90.05 |
| 5 | **饲料加工车间** | **107.62** | **12.89** |  | **120.51** |
| 5.1 | 饲料加工车间-土建 | 107.62 |  |  | 107.62 |
| 5.2 | 饲料加工车间-电气 |  | 7.55 |  | 7.55 |
| 5.3 | 饲料加工车间-给排水 |  | 5.34 |  | 5.34 |
| 6 | **其它项目** | **166** | **20.00** |  | **186.00** |
| 6.1 | 成品消防水池及消防管网（二期） | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 6.2 | 50吨地磅 | 16.00 |  |  | 16.00 |
| 6.3 | 料仓（及料仓基础）（二期） | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 6.4 | 浸塑高密度围栏 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 6.5 | 空气源热泵 |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 二 | **其它费用** |  |  | **37.00** | **37.00** |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 工程监理费 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 工程设计费 |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 地勘 |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 三 | **合计** | **994.94** | **226.30** | **37.00** | **1258.24** |