| ## 附件 海原县甘城项目区（双井片区）小流域水土流失综合治理项目 绩效考核自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 海原县甘城项目区（双井片区）小流域水土流失综合治理项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 南煜平 137****5607 |  |  |
| 主管部门 |  | 海原县财政局 |  |  | 实施单位 | 海原县水务局 |  |  |
| 资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度金额： |  | 800.00 | 637.00 |  | 10 | 80% | 8 |
|  | 其中：中央衔接资金 |  | 400.00 | 237.00 |  |  | 59% |  |
|  | 自治区衔接资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县配套资金 |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  | 新增水土流失治理面积25.15平方公里。新修和改造坡改梯6282亩，新建生产道路4.32公里，新修排水沟4条，总长1.96公里，新修生产桥8座。荒沟造林142亩，封禁治理规模为2087公顷，设公示牌1座，标志牌3座。 |  |  |  | 新增水土流失治理面积25.15平方公里。主要建设内容为：新修和改造水平梯田面积418.82公顷，土壤改良面积364.37公顷。新建生产道路长4.32公里。新建排水沟1.96公里，生产桥8座。改造人饮管道3.75公里。荒沟造林9.48公顷。封禁治理面积2086.96公顷。配套公示牌1块，标志牌3块。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施 |
|  | 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 水平梯田（公顷) | 15 | ≥418.82 | 418.82 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 工程验收合格率% | 15 | =100 | 100 | 15 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 施工工期（月） | 10 | ≤10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 投资总额（万元） | 10 | ≤800 | 637 | 8 |  |
|  | 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 新增产值（万元） | 7 | ≥47.30 | 47.3 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标（7分） | 改善项目区农业生产条件（公顷） | 7 | ≥418.82 | 418.82 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标（6分） | 新增保土能力（万吨） | 6 | ≥1.28 | 1.28 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 新增高标准农田（亩） | 10 | ≥418.82 | 418.82 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95 | ≥95 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |