| ## 附件 海原县武塬小流域水土流失综合治理项目绩效考核自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 海原县武塬小流域水土流失综合治理项目（武塬片区） |  |  | 填报人姓名及电话 | 南煜平 137****5607 |  |  |
| 主管部门 |  | 海原县财政局 |  |  | 实施单位 | 海原县水务局 |  |  |
| 资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度金额： |  | 438.00 | 358.00 |  | 10 | 82% | 8 |
|  | 其中：中央衔接资金 |  | 219.00 | 166.00 |  |  | 76% |  |
|  | 自治区衔接资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县配套资金 |  | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  | 新增水土流失治理面积15.24平方公里。新修梯田建设面积3497.1亩，沟坝地平整面积104亩，新建生产坝4座，生产坝维修改造16座。新修梯田土壤改良2971亩。生产道路总长7.15公里。人饮管道维修工程维修管道共计0.3公里。荒坡造林312亩，封育治理1263.26公顷，设标志牌3块。 |  |  |  | 新修水平梯田面积233.14公顷，配套机深耕和增施有机肥面积198.17公顷。新修生产道路7.15公里。洪漫地改造6.98公顷，新建生产坝4座，维修生产坝16座。恢复人饮管道0.3公里。荒坡造林面积20.85公顷。封育治理面积1263.26公顷，配套标示牌3块。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施 |
|  | 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 水平梯田（公顷) | 15 | ≥233.14 | 233.14 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 工程验收合格率% | 15 | =100 | 100 | 15 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 施工工期（月） | 10 | ≤10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 投资总额（万元） | 10 | ≤438 | 358 | 8 |  |
|  | 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 新增产值（万元） | 7 | ≥120.37 | 120.37 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标（7分） | 改善项目区农业生产条件（公顷） | 7 | ≥233.14 | 233.14 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标（6分） | 新增保土能力（万吨） | 6 | ≥3.34 | 3.34 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 新增高标准农田（亩） | 10 | ≥233.14 | 233.14 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95 | ≥95 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |