附件2

海原县2025年树台乡大咀村
高标准农田建设项目申报公示

一、项目基本情况
本项目位于海原县树台乡大咀村，现状耕地主要为坡耕地和老旧梯田，抗水土流失能力弱，保水保肥性差，田间道路配套不完善，不利于农业生产与机械化作业，制约着项目区农业发展。本次实施高标准农田项目，可改善农业生产条件，提升耕地质量，对促进区域高标准农田建设和农业高质量发展具有重要意义。
二、项目建设规模及地点
建设规模：本次新建高标准农田3104亩。
建设地点：位于树台乡大咀村。

三、项目建设内容

项目主要建设内容包含田块整治工程、农田地力提升工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程五部分组成。

（一）田块整治工程。田块整治面积3104亩。
（二）农田地力提升工程。机深耕2623亩，增施有机肥2623亩，施肥786.9t（亩均施肥300kg）。
（三）田间道路工程。修筑田间道路共计30.57公里，其中：新建田间道3.9公里，新建生产路26.67公里，配套错车道6处。
（四）农田防护与生态环境保持工程。田埂外坡散播禾草（苜蓿）112亩。

（五）其他工程。项目区标志牌1座，恢复供水管道3.78公里。

四、项目投资
项目概算总投资为503.02万元。项目资金来源为2025年中央及自治区农田建设补助资金。

五、项目管理

项目从立项审批、工程建设、资金管理、竣工验收等各个环节严格按照项目建设管理程序运作，严格 “四制”管理、资格审查，特别是在建设过程中，全程进行监管，实施“法人负责，监理控制，施工保证，政府监督”四级质量保障机制，确保项目建设规范运作。

项目工期为12个月。
六、项目效益

项目实施后，发展高标准农田面积3104亩，提高项目区耕地质量和农业生产水平，提高土地利用率和农业生产效率，改善农民生产和生活条件，推广新的农业生产和经营方式，改善农田生态环境，减少水土流失。
海原县农业农村局

                            2025年5月21日
