西安镇薛套村基础设施提升改造2026年

以工代赈示范项目实施方案
为深入开展农村人居环境整治，建设村庄基础设施,完善乡村村貌，加快提升乡村道路建设及农副产品运输能力，为居民提供舒适的生活环境、方便快捷的出行条件，推动农村生产生活条件和发展环境明显改善。拟申请在薛套村建设此项目，现将建设内容报告如下:
一、建设地点

海原县西安镇薛套村村域范围内。

二、建设内容

主要内容包括：

1.新建 C25 水泥混凝土道路，入户路长度 8.411km，宽度 
3.0-3.5m，硬化路面积 30090.5 ㎡；
2.改造水泥混凝土道路，长度 0.535km，宽度 3.5m，总计面 
积 1885 ㎡；
3.新建 C25 混凝土场地硬化 1802 ㎡；
4.新建面包装铺装总计2535㎡；
5.铺设混凝土路缘石400m，规格495×250×120mm；
三、投资概算及来源

1.投资概算

本工程概算总投资为592.06万元。其中:建筑安装工程费
548.20万元；其他费43.86万元；（劳务报酬费发放费用201.31
万元）。
2.资金来源

本项目工程概算总投资为592.06万元，其中400.00万元申请以工代赈资金资金，192.06万元申请县财政配套资金，（预计发放劳务报酬201.31万元，劳务报酬占申请以工代赈资金资金的50.33%）。
四、建设期限

建设工期为8月。
绩效目标

经济效益情况。带动群众增收创收，交通不便一直是制约农村地区的发展，乡村道路都是用泥土和碎石铺成，人难走车难行，对村民的出行和日常生活造成严重影响，完善村庄道路硬化，解决出行问题，拉近与外界的距离，走出村门发展经济，实现农民增收致富的目标。

社会效益情况。改善基础设施，提升村民生活品质。通过完善基础设施，改善村庄人居环境，提高居民出行便捷度和生活舒适感。

生态效益情况。提升群众生活环境质量。通过对基础设施进行完善、改造，出行道路硬化，改善群众出行，提升人居环境质量。             
