海原县“四水四定”试点建设实施方案

为全面贯彻“四水四定”原则，深化、细化落实《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》（宁党发〔2023〕15号）等要求，推进海原县“四水四定”试点建设，推动经济社会发展与水资源承载能力相协调、相适应，制定如下实施方案。

## 一、总体思路

全面贯彻自治区“四水四定”决策部署，按照自治区“1369”思路，坚持“节水优先”方针，把水资源作为最大刚性约束，聚焦问题导向、目标导向、结果导向，统筹考虑县域水资源禀赋条件和经济社会健康发展，明确目标，细化任务，实化措施，围绕优化城镇空间格局、构建节水型产业体系、促进水土资源协调、增强水安全保障能力、保护水生态环境健康、加强取用水管控、完善管理体制机制，全方位推进“四水四定”试点建设，建立中部干旱带用水、节水、治水的“海原模式”。

## 二、基本原则

节水优先，量水而行。把水资源作为最大刚性约束，严格用水总量和强度双控，坚决抑制不合理用水需求，推动用水方式由粗放向节约集约转变，保障水资源高效安全利用。

生态优先，绿色发展。坚持生态优良、生产低碳、生活宜居导向，守住生态功能保障基线、自然资源利用红线，打造资源节约、生态友好的空间格局、产业结构、生产方式。

整体布局，重点突破。统筹考虑县域水资源禀赋、人口布局、产业基础，抓住重点地区、重点行业、重点企业，突出布局优化、产业调整、效率提升等关键环节，制定对策方案、细化重点措施。

改革创新，先行先试。紧紧围绕以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的总目标，在先行探索上下功夫，在深化改革上闯新路，在制度创新上做文章，形成可复制可推广的经验。

## 三、建设目标

2024年，海原县“四水四定”建设全面铺开，年度试点任务全面完成，与“四水四定”相适应的机制体系基本建立，典型试点示范取得实效。取水总量、黄河取水量、地下水取水量分别控制在1.280亿立方米、1.015亿立方米、0.210亿立方米，万元GDP用水量较2020年下降11.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.744，县城再生水利用率达到30%以上。

到2025年，海原县取水总量、黄河取水量、地下水取水量控制在自治区分配指标以内，万元GDP用水量较2020年下降14.0%、农田灌溉水有效利用系数达到0.756，县城再生水利用率达到35%以上。巩固深化“四水四定”试点成果，水资源节约集约利用水平稳步提升，用水效率和效益显著提高。

到2027年，海原县取水总量、黄河取水量、地下水取水量控制在自治区分配指标以内，万元GDP用水量、农田灌溉水有效利用系数达到或高于自治区下达指标。县城再生水利用率力争达到40%。“四水四定”全面深入落实，节水护水惜水成为全社会自觉行动，制约高质量发展的突出水问题得到有效解决。

## 四、重点任务

### （一）坚持以水定城定人，优化城镇空间格局

- 1.加强城镇开发边界管控。落实国土空间规划布局，坚持“一县两区”发展格局，严格城镇开发边界管控。合理规划人口、城市和产业发展，引导人口向海兴开发区集聚，促进产城融合，实现人口均衡发展、城市精明增长与水资源开发利用相协调。到2025年，海兴开发区建设总用地控制在1518.12公顷，城镇开发边界扩展倍数不高于1.26倍。（自然资源局牵头；住建局、海兴开发区管理委员会配合）

- 2.科学规划城镇绿地布局。编制县城绿化发展专项规划，科学规划综合公园、社区公园、专类公园、附属绿地等城镇绿地布局，因地制宜选择节水抗旱的绿化绿植。新建绿地全部采用高效节水灌溉方式，存量公共绿地推广高效节水灌溉，园林绿化优先配置利用再生水。到2025年，城市建成区绿地率控制在28.02%以内。（住建局、水务局按职责分别牵头；相关部门配合）

- 3.深度实施城乡生活节水。严格落实节水“三同时”制度，新建、改建、扩建公共建筑必须采用节水器具。实施公共建筑节水改造，推广普及节水型生活器具，城区公共建筑限期淘汰不符合水效标准要求的用水器具。推进“互联网+城乡供水”，开展老旧供水管网更新改造。加强农村生活用水设施改造，推动农村“厕所革命”。调整公共供水企业末端征税为取水端征税。到2025年，城镇供水管网漏损率控制在9%以内。（住建局、机关事务服务中心、农业农村局、水务局、税务局按职责分别牵头；相关部门配合）

- 4.加快推进节水型载体建设。巩固提升县域节水型社会建设成果，推动县域节水型社会达标建设提质升级。加快节水型载体建设，带动全社会节水。下达2024年公共机构节水型单位创建任务，未建成节水型单位的公共机构全部纳入2024年创建任务。推进节水型家庭创建，树立节水样板，激发广大市民参与节水行动的积极性。到2025年，公共机构节水型单位建成率达到95%。（机关事务服务中心、水务局按职责分别牵头；节水型社会建设各成员单位配合）

### （二）强化以水定产，构建节水型产业体系

- 5.因地制宜发展现代产业。落实区域主导产业规划发展定位，水资源向低耗水、高效益产业倾斜，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系。重点培育发展肉牛养殖及肉牛屠宰精深加工、农副产品精深加工、风机制造三大主导产业，适度发展新型建材、农机制造、轻纺服装、皮革加工等特色轻工业，积极引进锁鲜枸杞、储能产业。（发改局、工信商务局、农业农村局、水务局按职责分别牵头；相关部门配合）

- 6.深度实施工业节水增效。落实国家高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度，严格限制布局高耗水项目，全面落实禁止、限制和淘汰类产业政策。将节水改造纳入工业绿色化改造，鼓励企业应用先进节水工艺、技术、装备，加大资金支持。落实国家强制性用水定额管理制度，开展重点企业超定额用水核查行动，建立超定额用水单位清单，督促限期整改。严格落实节水“三同时”制度。（发改局、工信商务局、水务局按职责分别牵头；相关部门配合）

- 7.探索服务业节水新模式。严控高耗水服务业用水，推进洗浴、洗车、宾馆安装有水效标识的节水器具、设备，推动旅游景区、星级饭店、民宿客栈、文化场馆等旅游服务业节水。推进用水户用水在线监测和管控系统建设，开展节水诊断和达标行动。加强物流仓储行业用水管理，规范物流仓储行业用水行为，促进节约用水。到2025年，年用水量1万立方米以上的用水户实现在线监测全覆盖。（农业农村局、水务局、发改局按职责分别牵头；相关部门配合）

- 8.推进养殖业节水发展。持续推动养殖业规模化发展，推进先进的畜牧养殖方式，实施规模养殖场节水改造和建设，引导规模养殖场节约场舍冲洗用水，通过一水多用、重复利用等方式节约利用水资源。养殖业发展要与供水工程布局相适应，充分集蓄利用雨水资源，将天然降水作为养殖业发展的重要用水保障，努力打造国家级“一县一业”肉牛养殖示范县。（农业农村局牵头；相关部门、乡镇配合）

### （三）落实以水定地，促进水土资源协调

- 9.稳定农田灌溉规模。严格控制农业灌溉面积，建立灌溉面积动态核查机制。探索建立轮作休耕机制，加强政策引导与扶持，以生态补偿等方式，推进农业灌溉面积与水资源承载相适应。根据年度调度指标，按照丰增提效、枯减保收的原则，细化优化年度农业种植方案，实现年度水资源精细化定制化利用，提高水资源效率和效益。到2025年，灌溉面积原则上控制在44.9万亩。（农业农村局、水务局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 10.大力发展高效节水农业。推进高标准农田和现代高效节水农业建设，推广高效节水灌溉、水肥一体化以及旱作节水等节水灌溉技术，每年新增高标准农田3.7万亩。研究制定高效节水灌溉工程良性运行机制，保障高效节水灌溉工程正常运行。到2025年，累计新建和改造提升现代高效节水农业30万亩，现代高效节水农业覆盖率达到80%，高效节水农业工程良性运行率达到65%。（农业农村局牵头；相关部门、乡镇配合）

- 11.优化农业种植布局。统筹考虑水资源和粮食安全，合理调整种植结构，控制高耗水作物种植面积，扩大低耗水高耐旱作物种植，建立与水资源承载能力相适应的现代农业种植体系。根据区域气候特点，统筹粮食播种、特色产业发展等，旱作区以马铃薯、秋杂粮、牧草等耐旱性好的作物品种为主，灌溉区以玉米、小麦和香水梨、甜瓜、茴香等特色优势产业为主，适水种植、以种适地，提高土地利用效率，发挥水土资源最大效益。到2025年，农业灌溉用水占比控制在74.6%以内。（农业农村局牵头；相关部门、乡镇配合）

### （四）优化配置格局，增强水安全保障能力

- 12.持续优化水资源配置。严格落实水资源消耗总量和强度双控，分水源、分行业明确用水限额，保障生活刚需用水、严控生产不合理用水。用好用足黄河水、优化利用地表水、严格管控地下水、综合利用非常规水，统筹考虑各水源供水能力和各行业用水需求，匹配水量与水质，逐步完善水务一体化机制，形成水资源调配合力，实施多水源联合调度，实现水资源的优化配置。（水务局、住建局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 13.加强非常规水利用。推进雨污分流，实施第二污水处理厂扩建工程，建设完善再生水供水管网，推进再生水用于森林公园、城市公园和绿地等绿化灌溉。推进农村生活污水综合治理工程建设，推广分散式污水处理回用设施，实现污水就近就地资源化利用。充分利用石峡口水库苦咸水，合理掺灌科学利用。明确再生水、苦咸水利用最低限额，细化老城区和海兴开发区再生水利用目标，逐年提高再生水利用比例。到2025年，城市生活污水集中收集率达到25%，县城再生水利用率达到35%以上。（住建局、中卫市生态环境局海原县分局、水务局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 14.完善现代水网体系建设。补齐区域水网体系短板，构建丰年能蓄、枯年保供的县级骨干水网脉络，加快清水河流域城乡供水海原支线供水工程建设，完成中部干旱带西安供水水源工程，完善引调水工程“大动脉”。推动中小型水库、水保坝、调蓄水池等建设，完善调蓄工程“支血管”。建设海原县抗旱应急水源西安镇调蓄水池工程，争取建设三河、郑旗、李俊等抗旱应急水源工程，完善应急供水保障体系，形成资源统筹调配、安全保障有力的供水格局。（水务局牵头；相关部门、乡镇配合）

- 15.完善水灾害防御体系。加强河流沟道治理，实施杨坊河综合治理等工程。加强山洪灾害防治，建设海原县2024年山洪沟治理工程、山洪灾害非工程措施项目等，对危害村庄、学校的山洪沟进行治理。加快构建完善县级防汛抗旱指挥系统，健全防汛抗旱应急管理体系，建立防汛抗旱责任追究制度。加强水灾害监测预报，完善防汛抗旱物资储备制度。（水务局、应急管理局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

### （五）守牢环境底线，保护水生态环境健康

- 16.推进全域水生态安全。加强入河（沟）排污口排查溯源，推进化肥农药减量增效，加强农业废弃物资源化利用。发挥河湖长制作用，系统推进城乡水环境治理，清水河海原段水质稳定达到Ⅳ类以上。加强集中式饮用水水源地保护治理，开展专项排查整治行动，依法杜绝水源地保护范围内违法违规行为。到2025年，排污口整治率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到91%以上，饮用水水源地规范化建设达标率达到100%。（中卫市生态环境局海原县分局、农业农村局、水务局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 17.强化分区科学绿化。编制《海原县推进荒漠化综合防治 打好三北工程攻坚战实施方案》，充分考虑水资源的时空分布和承载能力，宜林则林、宜草则草。在月亮山等年降水量400mm以上区域，实施精准造林，合理开展人工植树，提升水源涵养能力。年降水量400mm以下区域，严格限制大规模种树，具备供水保障条件的地区，在严格开展水资源论证的前提下适当绿化种植。到2025年，森林覆盖率达到9.62%，生态林灌溉面积控制在1.2万亩。（林业和草原局、南华山管理处按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 18.推动河湖湿地保护和修复。加强河湖综合治理与湿地保护修复，将中河、苋麻河、西河等当地地表水纳入水资源统一调度，严格河道外用水，石峡口水库最小下泄生态流量达到0.061m3/s，苋麻河水库力争达到0.016m3/s。落实湿地管理制度，推动盐湖、海子水库和石峡口水库等湿地生态保护和修复。（自然资源局、水务局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 19.加强水土保持治理。统筹山水林田湖草沙系统治理，巩固水土保持示范县创建成效。水土保持综合治理以涵养水源为中心，采取生物措施、工程措施相结合，沟坡综合治理。退耕陡坡地带种草，缓坡坡耕地建设高标准农田，支流沟谷修建淤地坝、土谷坊及小水库，层层设防，节节拦蓄，涵水固土保肥，提升水土保持能力。到2025年，水土保持率达到64.81%。（水务局、农业农村局、林业和草原局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

### （六）强化刚性约束，加强取用水管控

- 20.严格水资源论证。适水制定国民经济和社会发展规划以及重大产业政策，完成《海原县县城绿地系统规划（2022-2035）》水资源论证，开展涉水“十五五”专项规划水资源论证，未经论证或经论证不通过的，审批机关不得批准。出台《海原县水资源管理实施细则》，明确提出实施水资源论证前置制度条款，将水资源论证作为涉水规划和建设项目的前置要件。（水务局、发改局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

- 21.强化用水定额和节水评价管理。强化用水定额管理，将用水定额管理运用到水资源论证、节水评价、取水许可审批、计划用水下达等，加强取用水全过程监督管理。全面开展涉水规划和建设项目节水评价，严格落实《节水评价技术导则》，节水水平不符合要求的，水资源论证报告或可行性研究报告不予审查通过。做好节水评价台账登记和日常监督管理。（水务局牵头；相关部门、乡镇配合）

- 22.强化地下水管控。制定《海原县地下水资源管控实施方案》，建立健全地下水资源管理体制机制。持续推进地下水取水工程专项整治行动，严格计划用水管理，将地下苦咸水纳入统一管理，落实地下水水量水位管控要求，严格控制地下水开采总量。积极推进水源替换工程建设，逐步改善地下水生态。到2025年，实现地下水采补平衡。（水务局牵头；相关部门、乡镇配合）

- 23.完善水资源监控体系。推动水资源监测监管平台建设，各相关部门加强信息共享，强化水资源预报预警能力。加大取水工程计量设施安装及提升改造，对于新建工程，安装适宜的计量设备，对于地下取水工程，安装在线计量设备。在线监测数据统一纳入水资源监管系统。到2025年，年取水量1000m3以上取水井全部安装在线计量设施。（水务局牵头；相关部门、乡镇配合）

### （七）推动改革创新，完善管理体制机制

- 24.深化用水权改革。深化农业用水权确权成果应用，确保农业用水指标科学准确管控到最小确权单元，形成“水权到户、定额管理、计量到口、管理到户”的农业精准管水用水机制，并与计划用水、水权交易等机制相衔接。制定《海原县用水权收储交易管理办法》，建立县级收储调控机制。建立完善确权、收储及交易台账。落实用水权贷款质押政策，扩大用水权绿色金融产品作用。探索开展“合同节水+水权交易”模式，鼓励社会资本直接参与节水工程建设及运行养护。（水务局牵头；相关部门、乡镇配合）

- 25.建立节水水价体系。加强供水价格管理、定价成本监审，完善水价动态调整机制。对城镇居民生活用水和具备条件的农村居民生活用水实行阶梯水价，非居民用水水价实行超定额（计划）累进加价，高耗水工业和服务业水价实行高额累进加价，水费收益主要用于水资源节约、保护及管理等。深化农业水价综合改革，落实农业用水精准补贴和节水奖励制度。（发改局、水务局按职责分别牵头；相关部门、乡镇配合）

## 五、2024年试点建设主攻方向

### （一）西河灌区高效节水智慧灌溉试点示范

- 1.实施西河灌区高效节灌信息化项目。实施西河灌区12万亩高效节水灌溉项目，通过安装传感器、监控设备等实现对灌溉系统的实时监测和数据采集，利用自动化控制系统实现灌溉设备的自动启停和调节，借助智能化技术对灌溉数据进行分析和处理，为科学灌溉提供决策支持，建成信息化、自动化、智能化为一体的高效节灌示范点，健全高效节水灌溉工程运行管理机制，提高工程良性运行率。

- 2.建成西河灌区数字孪生泵站。建成中部干旱带海原西安供水水源工程四级扬水孪生泵站，全面提升泵站的“四预”能力，达到输水全过程的运行监视与梯级泵站综合自动化联合调度控制，实现泵站的智能化运行和精准化管理。总结形成灌区水量精准调控地方性、团体性、行业性标准，开展泵站标准化评价申报工作，为孪生灌区建设奠定基础、积累经验。

- 3.修复灌区地下水生态。制定《海原县西安镇地下水超采治理方案》，西安灌区田间配套工程建成后，西安镇除保障农业灌溉的预留机井外，其他农灌机井全面关停，保留机井全部安装在线传输计量设施。通过水源替换逐步恢复西安超采区地下水位，实现地下水采补平衡，改善西河流域地下水生态。

- 4.完善高效节水灌溉工程运行管理机制。工程建成后，先期探索实行“水务局（临时管理中心）+企业+乡镇（管水员）+合作社+农户”模式运行，在政府行业部门监督指导下，企业独立经营，整合乡镇灌溉服务专业合作社资源参与田间工程管理，提高工程的管理水平和运行效率，确保工程长期稳定运行并发挥最大效益。

### （二）水土保持综合提升试点示范

- 1.推动水土保持产业融合发展。以西河流域为重点，以水土保持为牵引，以水利全要素配置为支撑，治山、治水、治污和特色产业一体推进，统筹做好开发乡土资源、挖掘特色优势、打造产业体系的“土特产”三篇文章，以点带面、辐射引领，推动水土保持与提高农业综合生产能力、发展特色产业、乡村旅游、改善农村人居环境等有机结合，着力打造黄土高原水土保持增效富民试点示范。

- 2.推进生态经济型小流域建设。以流域水系为单元，结合小流域的资源禀赋和生态优势，分区施策、因地制宜，整沟、整村、整乡一体化推进，实施生态清洁小流域综合治理项目，并加强监测评估以及推动生态经济发展等措施，确保治理工作的系统性和整体性，全面提升小流域综合治理质效。实施天都山、西安等生态清洁小流域综合治理项目，以水系、村庄和城镇周边为重点，先行先试，总结经验，为全面推广提供借鉴，有序推进全县生态清洁小流域建设。

- 3.加大水土流失预防监督管理。依法实行最严格的水土保持监管，推广应用遥感监测、无人机巡查等高新技术手段，达到对水土流失区域的快速识别和精准定位，实现水土保持监管全覆盖。建立水土保持监管信息系统，实现数据共享和动态更新，提高监管效率和准确性。严格落实地方政府主体责任和水土保持“三同时”制度等，实现区域全覆盖、常态化动态监管，并加强对重点区域和敏感区域的监管力度，严控人为水土流失。

### （三）科学绿化试点示范

- 1.提升南部水源涵养能力。对南华山、月亮山区域，杨明河、西河上游、祖砺河等流域，按照适宜造林空间建设水源涵养林，增加乔灌混交林面积。开展灌改乔工程，通过在灌木林地空隙补植乔木树种，改造林分结构，建设乔灌混交的森林生态系统。开展未成林补植抚育，促进成林转化。全面提升区域生态系统稳定性、持续性、生物多样性，保持土壤水分，增加水源涵养能力。

- 2.实施中部水土保持林建设。对西华山、呱呱山区域，西河中游、贺堡河、马营河、苋麻河、清水河等流域，按照以水定绿原则，对立地条件较好、有望成林的稀疏灌木未成林地，实施补植补造，提高林草植被覆盖度。对退化灌木林，采取混交改造、平茬复壮等综合抚育措施，提升林分质量。对退化草原开展人工种草及草原改良、有害生物防治，提高草原生态功能。

- 3.开展北部荒漠草原系统治理。对庙山区域，西河下游流域开展以自然修复为主、人工促进修复为辅的系统治理模式，采取围栏封育+远程监控+人工管护，严格封禁保护，采取自然生态修复，逐步恢复自然生境。恢复荒漠草原植被，对轻度植被退化区域，采取远程监控封育+人工管护+人工促进修复，实施小坑穴灌草种子混合补播，提高林草植被综合盖度。开展石峡口湿地修复，包括对河东、河西两岸山体进行生态修复，两侧驳岸修复，维护湿地生态系统功能。

- 4.推进城乡绿化美化建设。加强城乡绿地绿网建设，创建园林县城。加强国省干道绿化提升改造，增加绿化植被的覆盖率和多样性，形成绿色屏障。在重要节点和生态敏感区域，建设绿色廊道，连接城乡绿地，构建生态网络。加快乡镇中心城镇休闲广场、小微公园建设，推动城乡人居环境明显改善。实施美丽乡村示范建设，充分利用乡道、村道、巷道等空闲地，科学配置乔、灌、花、果，打造以观赏、采摘为主体的园林景观及庭院经济林，建设和美乡村。

### （四）苦咸水利用试点示范

- 1.摸清苦咸水资源分布。开展外业勘测和资料收集整理，调查评价县域地下水资源赋存情况及可开采量，摸清地下水资源量分布情况。对县域境内地下水资源进行水质检测，根据检测结果，建立苦咸水台账，明确苦咸水分布及储量，结合当地产业需水情况和水源条件，科学合理开采利用。

- 2.强化苦咸水开发管理。对县域地下苦咸水开发利用现状进行调查，按照地下水水位、水量双控管理要求，以问题为导向，加强地下水开发利用管理，将苦咸水纳入地下水资源统一管理、统一调度，明确开采量、开采方式和利用途径，防止过度开采和滥用。按照淡水资源管理标准，对苦咸水取水口实施在线计量，下达用水计划，实行计划管理，加强取用水全过程监管。

- 3.加强苦咸水科学利用。充分利用石峡口水库苦咸水，将石峡口水库苦咸水引入固海灌溉系统，按照灌溉水质标准合理掺灌。针对科学防范苦咸水灌溉可能导致的土壤盐碱化问题，开展苦咸水灌溉区域土壤盐分变化定位监测。选择耐盐、优质、抗病、节水、高产于一体，适宜苦咸水生长的碱性作物，切实把资源劣势转化为发展优势，实现经济发展和生态保护的双赢。

### （五）雨水集蓄利用试点示范

- 1.充分利用洪水资源。利用全县现有50座水库，在保障防洪安全前提下，通过科学预判、联合调度，最大限度收集利用洪水资源，在干旱时期用于抗旱应急灌溉用水，保障关键生长期灌溉，确保粮食生产安全。积极谋划新建拦蓄水库，开展后路沟、东海坝中小型水库前期工作，增加雨洪资源拦蓄能力。

- 2.推广分布式雨水利用模式。加大推广雨水利用成熟模式和经验，推进屋檐雨水再利用工程，大力建设屋面、庭院等雨水收集、储存、利用设施，实现雨水资源的自然利用。发展庭院经济，利用收集的雨水进行灌溉、养殖等，降低用水成本，提高雨水资源的利用效率，提高群众收入。

- 3.发展旱作雨养高效农业。在旱作区充分利用天然降水发展农业生产，大力实施旱作高标准农田建设，提高天然降水拦蓄，增强土壤蓄水保墒能力，做到泥不下山、水不出沟。推广秋杂粮、马铃薯等低耗水作物，提高雨养区效率效益。推广旱作农业技术，促进旱作区农业的可持续发展。

## 六、保障措施

### （一）加强组织领导

成立海原县水资源管理委员会，主任、副主任分别由县委书记、县长担任，办公室设在县水务局，分管副县长兼任办公室主任，水务局局长担任办公室副主任，成立海原县“四水四定”试点建设工作专班，具体负责试点建设日常工作，形成在海原县委、县政府的统一领导下，统筹推进、协调顺畅的试点建设工作格局。

### （二）加强密切协作

海原县“四水四定”试点建设工作专班设在县水务局，由水务局总体推动“四水四定”试点建设工作，负责试点建设任务落实指导、推进情况监督检查及考核等。各单位依责任分工，细化制定工作举措，明确完成时限，任务到岗、责任到人，各单位要密切协作，协同配合，形成试点建设工作合力。

### （三）加强监督考核

- 制定海原县“四水四定”落实情况监督检查及考核方案，加大“四水四定”任务落实情况的过程监督和结果考核。每季度对重点任务、落实措施推进情况进行通报，对完成情况较好的予以表扬，完成情况落后的予以批评。按年度进行考核，将考核结果作为领导班子和领导干部综合考评、年度效能目标考核、责任追究的重要依据。

### （四）加大资金投入

充分发挥政府和市场的作用，“两手发力”破解资金投入瓶颈，利用中央财政和自治区财政投资政策，争取高标准农田建设、高效节水灌溉、灌区信息化建设等项目资金。拓宽融资渠道，用好、用活金融政策，鼓励多元化市场融资方式。县本级财政积极筹集资金，保障试点制度、工程等资金投入。

### （五）加强宣传教育

加强对全县党政领导培训教育，增强主动作为意识。以世界水日、中国水周、黄河流域生态保护主题宣传实践月等为契机，充分利用新闻媒体、互联网、新媒体等各种宣传媒介，广泛宣传“四水四定”理念、水资源节约保护方针政策、法律法规、县情水情和节水理念技术等，形成全民参与“四水四定”良好氛围。

附件:1.海原县“四水四定”建设目标表

2.海原县2024年“四水四定”试点建设机制任务清单

3.海原县“四水四定”建设指标目标落实“五定”责任分

解表

4.海原县“四水四定”工程项目清单

# 附件1

海原县“四水四定”建设目标表

| 序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标 属性 | 管控指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 量效双控 | 取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 1.280 | 控制在自治区分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 |
| 2 |  | 黄河取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 1.015 | 控制在自治区分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区分 配指标以内 |
| 3 |  | 地下水取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.210 | 控制在自治区分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区分 配指标以内 |
| 4 |  | 非常规水源利用量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.015 | 0.020 | >0.020 | >0.020 |
| 5 |  | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | 11.2 | 14.0 | 达到或高于自治区 下达指指标 | 达到或高于自治区 下达指指标 |
| 6 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 约束性 | 0.744 | 0.756 | 达到或高于自治区 下达指指标 | 达到或高于自治区 下达指指标 |
| 7 | 以水定城 | 城镇开发边界扩展倍数（与2020年相比） | / | 约束性 | ≤1.26 | ≤1.26 | ≤1.26 | ≤1.26 |
| 8 |  | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 约束性 | 10 | 9 | ＜9 | ＜9 |
| 9 |  | 县城再生水利用率 | % | 预期性 | ≥30 | ≥35 | ＞35 | ＞35 |
| 10 |  | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | ≤27.56 | ≤28.02 | ≤28.62 | ≤30% |
| 11 |  | 达到县域节水型社会评价标准比例 | % | 预期性 | / | / | / | 通过建设评估 |
| 12 | 以水定人 | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 13 |  | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 14 |  | 公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 94 | 95 | 95.5 | 96 |
| 15 |  | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 以水定产 | 海兴开发区再生水利用率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 以水定地 | 灌溉面积 | 万亩 | 约束性 | 原则上控制在44.9 | 原则上控制在44.9 | 原则上控制在44.9 | 原则上控制在44.9 |
| 18 |  | 生态林灌溉面积（含水保林） | 万亩 | 预期性 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
| 19 |  | 农业用水量占比 | % | 预期性 | 78.0 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
| 20 |  | 新增高标准农田面积 | 万亩 | 约束性 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 21 |  | 新建和改造提升现代高效节水农业 | 万亩 | 约束性 | 12 | 13.69 | 8.98 | 0 |
| 22 |  | 现代高效节水农业覆盖率 | % | 约束性 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 23 |  | 高效节水农业工程良性运行率 | % | 预期性 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 24 | 水生态环境 | 水土保持率 | % | 约束性 | 64.11 | 64.81 | 65.22 | 65.63 |
| 25 |  | 石峡口水库最小下泄生态流量 | m3/s | 预期性 | ≥0.061 | ≥0.061 | ≥0.061 | ≥0.061 |
| 26 |  | 王团市界断面（海原县出境断面）水质 | / | 约束性 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 27 |  | 排污口整治率 | % | 预期性 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 28 |  | 地下水取水井计量率 （取水量1000m3/a以上） | % | 预期性 | 85 | 100 | 100 | 100 |

附件2

海原县2024年“四水四定”试点建设机制任务清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 牵头部门 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合保 障机制 | 海原县水资源管理委员会组建方案、议事规则、办公室工作细则 | 县委办 | 各相关单位 | 2024年5月 |
| 2 |  | 海原县“四水四定”宣传培训方案 | 县委组织部 县委宣传部 | 各相关单位 | 2024年6月 |
| 3 |  | 海原县“四水四定”落实情况监督检查及考核方案 | 县委督查室 县政府督查室 | 各相关单位 | 2024年5月 |
| 4 | 以水定地 | 海原县高效节水灌溉项目运行管理机制指导意见 | 水务局 | 农业农村局、各乡镇 | 2024年4月 |
| 5 |  | 高标准农田良性运行机制 | 农业农村局 | 水务局、各乡镇 | 2024年5月 |
| 6 |  | 灌溉面积动态核查实施方案 | 水务局 农业农村局 | 自然资源局、各乡镇 | 2024年9月 |
| 7 |  | 轮耕、休耕实施方案 | 农业农村局 | 水务局、自然资源局、各乡镇 | 2024年9月 |
| 8 | 以水定产 | 海兴开发区节约集约用水实施方案 | 海兴开发区经发局 | 工信商务局、水务局、住建局、自然资源局 | 2024年8月 |
| 9 | 非常规 水利用 | 海原县城镇污水处理及再生水利用方案 | 住建局 | 水务局、工信商务局、各乡镇 | 2024年6月 |
| 10 | 水生态环境 | 海原县推进荒漠化综合防治 打好三北工程攻坚战实施方案 | 林业和草原局 | 自然资源局、住建局、水务局、农业农村局、各乡镇 | 2024年4月 |
| 11 |  | 海原县推进中部干旱带灌草植绿实施方案 | 林业和草原局 | 自然资源局、住建局、水务局、科技局、各乡镇 | 2024年4月 |
| 12 |  | 海原县畜禽粪污资源化利用实施方案 | 农业农村局 | 水务局、中卫市生态环境局海原县分局、自然资源局 | 2024年6月 |
| 13 | 水资源管理 | 海原县用水权收储交易管理办法 | 水务局 | 各相关单位 | 2024年6月 |
| 14 |  | 西安地下水超采区治理方案 | 水务局 | 自然资源局、农业农村局、 综合执法局、西安镇 | 2024年8月 |
| 15 |  | 海原县水资源管理实施细则 | 水务局 | 各相关单位 | 2024年4月 |
| 16 |  | 海原县地下水资源管控实施方案 | 水务局 | 自然资源局、综合执法局、 各乡镇 | 2024年4月 |

附件3

海原县“四水四定”建设指标目标落实“五定”责任分解表

| 序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 落实措施 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量效 双控 | 取水总量 | 1.成立海原县水资源管理委员会，县委书记任主任，政府县长任副主任，委员会办公室设在县水务局，形成党委、政府对“四水四定”工作的统一、强力领导机制。 | 县委办 | 田进虎 | 水务局等各相关单位 | 2024年5月 |
|  |  |  | 2.制定《海原县“四水四定”落实情况监督检查及考核方案》，水务局牵头每季度对责任单位任务推进落实情况进行检查、通报，年底对全年完成情况开展考核。考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、政府年度效能目标考核的重要依据。 | 县委督查室 政府督查室 | 马伟宝 田 润 | 水务局等各相关单位 | 2024年5月 |
|  |  |  | 3.制定《海原县“四水四定”宣传培训方案》，通过理论大学习、课堂大培训、理念大培育、媒体大宣传等具体措施深入宣传习近平总书记治水重要论述、水资源节约保护法律法规、海原县贯彻“四水四定”安排部署、县情水情和节水理念技术、海原县落实“四水四定”生动实践，形成全民参与“四水四定”良好氛围。 | 县委组织部 县委宣传部 | 康晓伟 庞 娜 | 水务局等各相关单位 | 2024年6月 |
|  |  |  | 4.落实《宁夏回族自治区水资源承载能力监测预警管理办法（试行）》，实现对计划用水和取水许可管理用水户取水监测预警，对水资源临界超载的，下发通知及时进行告知预警，要求采取措施将全年用水量控制在计划用水或取水许可管理范围内；对水资源超载的，依法征收超定额（计划）水费（水资源税），进行行政处罚，要求采取措施整改。 | 水务局 | 祁国福 | 工信商务局、农业农村局、住建局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 5.开展《海原县县城绿地系统规划（2022-2035）》水资源论证，开展涉水“十五五”专项规划水资源论证，未经论证或经论证不符合控制指标的，审批机关不得批准该规划。 | 住建局 水务局 | 罗永平 祁国福 | 工信商务局、农业农村局、自然资源局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 6.出台《海原县水资源管理实施细则》，明确提出实施水资源论证前置制度条款，将水资源论证作为涉水建设项目立项的前置要件。 | 水务局 | 祁国福 | 发改局、工信商务局、农业农村局、自然资源局、各乡镇 | 2024年4月 |
|  |  |  | 7.办理取水许可证的取用水户，公共供水管网覆盖范围内公共机构、年用水量1000m3以上的服务业和所有工业取用水单位全部纳入计划用水管理。强化农业用水权确权成果应用，依据自治区下达年度用水计划和确权结果等，细化分解农业用水计划。 | 水务局 | 祁国福 | 各乡镇 | 长期坚持 |
| 2 |  | 黄河取水总量 | 1.推进库、坝、池建设，增强年际间丰增枯减调蓄能力，提高跨年度利用当地地表水、黄河水资源水平。加强旱作高标准农田建设，推进屋面雨水收集，充分集蓄利用雨水。加强水资源调蓄设施联调联供。 | 水务局 | 祁国福 | 发改局、自然资源局、 农业农村局、各乡镇 | 2025年 |
|  |  |  | 2.充分利用石峡口水库苦咸水，将石峡口水库苦咸水引入固海灌溉系统，按照灌溉水质标准合理掺灌。针对科学防范苦咸水灌溉可能导致的土壤盐碱化问题，开展苦咸水灌溉区域土壤盐分变化监测。 | 水务局 | 祁国福 | 农业农村局、各乡镇 | 2025年 |
| 3 |  | 地下水 取水总量 | 1.编制印发《海原县地下水资源管控实施方案》，依法关停退出类机井，实施水源替换工程，改造提升计量设施等，促进地下水资源保护和可持续利用，确保全县地下水生态安全。 | 水务局 | 祁国福 | 财政局、各乡镇 | 2024年4月 |
|  |  |  | 2.制定《西安地下水超采区治理方案》，推进超采区治理，逐步消减地下水取用量，实现超采区地下水采补平衡。 | 水务局 | 祁国福 | 县农业农村局 西安镇 | 2024年8月 |
|  |  |  | 3.争取在郑旗、曹洼、树台等乡（镇）地下水位监测空白区域补充建设监测井。对年取水量1000m³以上的取水井安装在线计量设施，统一接入水资源监管信息化平台，强化地下水资源平台数据监管和信息共享。 | 水务局 | 祁国福 | 各乡镇 | 2025年 |
|  |  |  | 4.2024年8月底前全面关停退出类121眼机井。 | 水务局 | 祁国福 | 综合执法局、各乡镇 | 2024年8月 |
| 4 |  |  | 5.建立健全地下水预警、通报机制。 | 水务局 | 祁国福 | 自然资源局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  | 非常规水源利用量 | 1.明确再生水利用最低限额，细化老城区和海兴开发区再生水利用目标。加强计划用水管理，再生水用于绿化、道路清扫等城市杂用水。 | 水务局 | 祁国福 | 住建局、海兴开发区管理委员会、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | - 2.摸清苦咸水分布，调查苦咸水利用现状，将苦咸水纳入地下水资源统一管理、统一调度。对苦咸水取水口实施在线计量，实行计划管理，落实取用水过程监管。 | 水务局 | 祁国福 | 自然资源局、农业农村局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.通过科学预判，水库联合调度，最大限度收集利用洪水资源。积极谋划新建拦蓄水库，开展后路沟、东海坝中小型水库前期工作，增加雨洪资源拦蓄能力。 | 水务局 | 祁国福 | 各相关单位 | 长期坚持 |
|  |  |  | 4.推进屋檐雨水再利用工程，大力建设屋面、庭院等雨水收集、储存、利用设施，用于养殖业、庭院经济用水等。 | 水务局 | 祁国福 | 农业农村局、各乡镇 | 长期坚持 |
| 5 |  | 万元GDP用 水量下降率 | 1.推进旱作高标准农田建设，提高旱作农田产出。加快实施高效节水灌溉工程建设，提高灌溉耕地节水水平。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 水务局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.加快发展肉牛养殖等特色产业发展，加强肉牛选育改良和自繁自育，推进土豆茎叶、玉米芯、杂粮秸秆、柠条等新型饲草料资源转化利用效率，实现以草促畜、转化增值。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 各乡镇 | 长期坚持 |
| 6 |  | 农田灌溉水 有效利用系数 | 1.严格落实农业综合改革末级渠系批复水价，新建农业供水工程试运行期满2年后及时进行供水成本测算、价格监审，科学合理核定供水价格。执行超定额（计划）累进加价制度，灌溉水费“收支两条线”。 | 水务局、财政局 | 祁国福 罗发强 | 发改局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.完善计划用水机制，实行村、乡（灌溉服务专业合作社）、供水单位、水务局四级审核上报机制。 | 水务局 | 祁国福 | 各乡镇 | 2024年4月 |
| 7 | 以水 定城 | 城镇开发边 界扩展倍数（与2020年相比） | 1.严格落实《海原县国土空间总体规划（2021-2035年）》，实行建设用地总量和强度双控。 | 自然资源局 | 田小武 | 各相关单位 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.开展老城区和海兴开发区建设用地节约集约评价，建立存量土地、批而未供土地、闲置土地及低效用地动态更新台账。 | 自然资源局 | 田小武 | 各相关单位 | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.探索完善退地机制，创新土地二级市场交易配套制度，严控不符合土地投资强度及投资要求的项目供地。 | 自然资源局 | 田小武 | 各相关单位 | 长期坚持 |
| 8 |  | 城镇公共供水管网漏损率 | 1.建设海原县“互联网+城乡供水”工程，建成完善的工程网、信息网和投建管服一体化机制。 | 水务局 | 祁国福 | 各相关单位 | 2024年5月 |
|  |  |  | 2.落实《新型城镇化“十四五”发展规划》，尽快确定可落地老旧小区供水管网改造项目。 | 住建局 | 罗永平 | / | 2025年4月 |
|  |  |  | 3.将宁夏水投中源水务有限公司海原分公司等末端计税调整为取水端计税，供水单位依法缴纳供水管网不合理漏损水资源税。 | 水务局 税务局 | 祁国福 张绪东 | / | 长期坚持 |
| 9 |  | 县城再生水利用率 | 1.积极争取项目，进一步完善再生水利用配套设施，补齐蓄水池等短板，加强冬储夏用。 | 住建局 | 罗永平 | 水务局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.将再生水纳入水资源统一配置，配置用于城市绿化、道路洒水等。 | 水务局 | 祁国福 | 住建局 | 长期坚持 |
| 10 |  | 城市建成区绿地率 | 1.编制《海原县县城绿地系统规划（2022-2035）》专项规划，开展规划水资源论证。 | 住建局 | 罗永平 | 水务局 | 2024年 |
|  |  |  | 2.推进存量面积较大居民小区、规模较大绿地公园高效节水灌溉设施建设，新建绿地全部采用高效节水灌溉。 | 住建局、海兴开发区管理委员会 | 罗永平 王光明 | 水务局 | 长期坚持 |
| 11 |  | 达到县域节水型社会评价标准比例 | 1.充分发挥县级财政对县域节水型社会达标建设的主要保障作用，加大资金支持力度，拓宽投融资渠道，鼓励社会资本投入，确保2027年通过水利部组织的5年一评估。 | 水务局 | 祁国福 | 节水型社会建 设各成员单位 | 2027年 |
|  |  |  | 2.供水企业对接近计划取水量的用水户进行预警提示，督促节约用水，严格落实居民阶梯水价、非居民用水超定额（计划）累进加价制度。 | 水务局 | 祁国福 | 供水单位 | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.开展节水宣传进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进灌区等活动。 | 水务局 | 祁国福 | 节水型社会建 设各成员单位 | 长期坚持 |
| 12 | 以水 定人 | 城市生活污水集中收集率 | 1.新建、改建东片区县城华润大道、兴盛东路等6条道路，西片区同安路、新源路等25条道路雨水排水系统36.911km，其中雨水排水管网31.131km，600×600边沟1.1公里；新建防洪渠4.08公里；改造排水管网0.67公里。 | 住建局 | 罗永平 | 发改局、自然资源局 | 2024年 |
|  |  |  | 2.实施海原县第二污水处理厂扩建，县城污水处理能力由1万m³/d提高到2.2万m³/d。 | 住建局 | 罗永平 | 发改局、自然资源局 | 2024年 |
| 13 |  | 农村生活 污水治理率 | 1.通过敷设污水管网或采用拉运的形式，增加低负荷运行污水站的进水负荷，充分发挥现有污水处理站的作用。 | 中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 农业农村局、各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.新建关庄乡窑儿村50m3/d农村生活污水处理站等项目，解决窑儿村和集镇街道等居民生活污水集中处理需求。 | 中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 农业农村局、关庄乡 | 2024年 |
|  |  |  | 3.对于污水管网无法覆盖且交通不便利、不满足拉运条件的地区，结合改厕工作，推进分散式治理。 | 中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 农业农村局、各乡镇 | 长期坚持 |
| 14 |  | 公共机构节 水型单位建成率 | 1.将海原县第八小学、海原县海城镇卫生院和三河镇卫生院3个单位全部纳入2024年公共机构节水型单位创建任务。 | 机关事务服务中心 | 石洪国 | 水务局、卫健局、教育局 | 2024年 |
|  |  |  | 2.正式评估验收前，开展督导检查，对存在的问题要求整改，确保按《宁夏回族自治区节水型公共机构节水型单位建设评价标准》完成创建，2024年年底前完成验收评估工作。 | 机关事务服务中心 | 石洪国 | 水务局、卫健局、教育局 | 2024年 |
| 15 |  | 节水型医院建成率 | 1.加强对已建成17家节水型医院的监督检查，确保各项节水制度措施持续发挥作用。强化对拟创建医院的指导，提高节水型医院创建成效。 | 机关事务 服务中心 | 石洪国 | 水务局、卫健局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.加强节水型医院计量检测体系建设，实施分户分区计量，严格落实节水设施“三同时”等制度。加强日常管理，建立用水统计、用水设备和计量器具台账，强化用水设备的维护，及时维修损坏设施，定期检查更换用水器具。 | 机关事务 服务中心 | 石洪国 | 水务局、卫健局 | 长期坚持 |
| 16 | 以水 定产 | 海兴开发区 再生水利用率 | 1.每年下达海兴开发区再生水利用计划，再生水用于人工湿地景观环境、凤凰山森林公园等绿化灌溉、道路洒水等。 | 水务局 | 祁国福 | 海兴开发区管理委员会 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.从严控制常规水源计划利用指标，对常规水源实行超定额（计划）累进加价收取水费、征收水资源税。 | 水务局 税务局 | 祁国福 张绪东 | 财政局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.具备利用再生水利用条件而不利用的，核减下一年度常规水源的计划用水指标。 | 水务局 | 祁国福 | 海兴开发区管理委员会 | 长期坚持 |
| 17 | 以水 定地 | 灌溉面积 | 1.制定灌溉面积动态核查实施方案。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 水务局、自然资源局 | 2024年9月 |
|  |  |  | 2.制定轮休、轮耕机制。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 水务局、自然资源局 | 2024年6月 |
| 18 |  | 生态林灌溉面积 （含水保林） | 适水发展特色生态经济林，生态经济林灌溉面积控制在1.2万亩以内。 | 林业和草原局 | 马维国 | 水务局、自然资源局 | 长期坚持 |
| 19 |  | 农业用水量占比 | 严格灌溉面积管控，防止灌溉规模无序扩大。加快高效节水灌溉工程建设，提高田间灌溉用水效率。推进渠道砌护，降低输水损失。 | 农业农村局 水务局 | 郭建巍 祁国福 | 自然资源局、发改局、 各乡镇 | 长期坚持 |
| 20 |  | 新增高标准农田面积 | 1.完成海原县2024年郑旗乡中坪村高标准农田建设项目、海原县2024年红羊乡石塘村高标准农田建设项目、海原县2024年郑旗乡西沿村中央预算内投资高标准农田建设项目等10个高标准农田项目建设。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 有关乡镇 | 2024年 |
|  |  |  | 2.积极争取高标准农田项目建设资金。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 财政局 | 长期坚持 |
| 21 |  | 新建和改造提升现代高效节水农业 | 完成海原县西河中型12万亩现代高效节水农业建设项目等工程建设。 | 农业农村局 | 郭建巍 | 水务局、有关乡镇 | 2024年 |
| 22 |  | 现代高效节水农业 覆盖率 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 高效节水农业工程良性运行率 | 制定出台《海原县高效节水灌溉项目运行管理机制指导意见》，促进高效节水灌溉设施良性运行。 | 水务局 | 祁国福 | 农业农村局、各乡镇 | 2024年4月 |
| 24 | 水态 环境 | 水土保持率 | 1.实施海原县关庄乡高台小流域水土流失综合治理项目、海原县西安镇南山小流域综合治理项目等水土保持项目。 | 水务局 | 祁国福 | 有关乡镇 | 2024年 |
|  |  |  | 2.推进高标准农田地埂及周边生态修复。 | 水务局 | 祁国福 | 有关乡镇 | 2025年 |
| 25 |  | 石峡口水库最小下泄生态流量 | 严格落实《自治区水利厅关于印发清水河母亲河复苏行动“一河一策”方案的通知》（宁水资发〔2023〕14号），完成方案要求的“制定完善调度方案和调度计划、强化水资源刚性约束、提升监测监管能力等”有关各项任务措施。 | 水务局 | 祁国福 | 有关乡镇 | 长期坚持 |
| 26 |  | 王团市界断面（海原县出境面断）水质 | 1.与岸线利用规划不相符的各类生产、生活、经营、建设等活动，依法依规开展整改规范和清理整治。 | 水务局 | 祁国福 | 中卫市生态环境局海原县分局、自然资源局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.严格落实岸线分区管理和用途管制，岸线利用项目建设必须符合规划要求，与规划要求不符的一律不得许可。 | 水务局 | 祁国福 | 发改局、中卫市生态环境局海原县分局、自然资源局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.每月定期对清水河王团断面进行水质监测。加强沿河排污口巡查监管，防止污水偷排现象发生。 | 水务局、中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 各相关单位 | 长期坚持 |
| 27 |  | 排污口 整治率 | 1.严格落实排污口审核或备案制，排污口审核、备案信息依法及时向社会公开。 | 中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.加大排污口环境执法力度，对违反法律法规规定设置排污口或不按规定排污的，依法予以处罚。对私设暗管接入他人排污口等逃避监督管理借道排污的，溯源确定责任主体，依法予以严厉查处。采用无人机航拍等方式定期开展入河排污口巡查。 | 中卫市生态环境局海原县分局 | 张斌兴 | 各乡镇 | 长期坚持 |
| 28 |  | 地下水取水井精准计量率（取水量1000m3/a以上） | 同地下水取水总量中第3项措施。 | 水务局 | 祁国福 | 各乡镇 | 2025年 |

# 附件4

海原县“四水四定”工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总 投资（亿元） | 责任部门 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  | 13.50 | — | — |
| 一 | 农业节水项目 |  | 6.58 | — | — |
| （一） | 高效节水灌溉项目 |  | 2.30 |  |  |
| 1 | 西河灌区高效节水灌溉工程 | 完成12万亩田间高效节水灌溉项目。 | 2.30 | 农业农村局 | 2024年 |
| 2 | 2025年现代高效节水农业提升改造项目 | 提升改造现代高效节水农业5.6万亩。 | - | 农业农村局 | 2025年 |
| （二） | 高标准农田建设 |  | 4.28 |  |  |
| 3 | 2024年高标准农田建设 | 完成海原县2024年郑旗乡中坪村高标准农田建设项目、海原县2024年红羊乡石塘村高标准农田建设项目、海原县2024年郑旗乡西沿村中央预算内投资高标准农田建设项目等10个高标准农田项目建设。 | 2.07 | 农业农村局 | 2024年 |
| 4 | 2025年高标准农田建设 | 新建高标准农田3.7万亩、改造提升高标准农田2.4万亩，新建高效节水灌溉1万亩、改造提升高效节水灌溉4.3万亩。 | 2.21 | 农业农村局 | 2024年 |
| 二 | 生活节水项目 |  | 0.28 |  |  |
| 5 | 一水厂老旧蓄水池拆除并新建 | 拆除并新建一水厂2座3000m3老旧蓄水池。 | 0.13 | 住建局 | 2025年 |
| 6 | 文昌路与华 润大道供水管网改造工程 | 管网改建总长7000米，敷设dn315聚乙烯给水管道。 | 0.15 | 住建局 | 2025年 |
| 三 | 非常规水利用项目 |  | 0.83 |  |  |
| 7 | 海原县第二污水处 理厂二期扩建工程 | 新建A20池、2.4米二沉池、辅助污泥提升及其附属设备。 | 0.25 | 住建局 | 2024年 |
| 8 | 海原县第二污水处 理厂应急调蓄池工程 | 新建一座10000m³的应急调蓄池并配套自动化控制设备。 | 0.28 | 住建局 | 2025年 |
| 9 | 海原县县城尾水利用工程 | 新铺设再生水回用管道30公里。 | 0.30 | 住建局 | 2025年 |
| 四 | 水资源配置项目 |  | 3.07 |  |  |
| 10 | 自来水厂建设项目 | 新建1座日处理10000m3净水厂。 | 0.32 | 住建局 | 2025年 |
| 11 | 清水河流域城乡供水工程海原支线 工程 | 新建水厂2座，蓄水池1座容积2000立方米，泵站2座，铺设管道58.2公里。 | 2.60 | 水务局 | 2024年 |
| 12 | 海原县2024年农村供水提标改造 工程 | 铺设输配水主支管道长50公里，蓄水池10座，新建各类建筑物134座，新增入户工程500户。 | 0.15 | 水务局 | 2024年 |
| 五 | 山洪灾害防治 |  | 0.23 |  |  |
| 13 | 马营河支沟杨坊河治理工程 | 工程护岸总长5.89km，新建过水路面4座，新建壅水坝1座，防汛交通道路总长度6.45km。 | 0.17 | 水务局 | 2025年 |
| 14 | 海原县2024年山洪沟治理工程 | 设计治理山洪沟道5条，砌护河岸护岸3.6公里，配套附属建筑物。 | 0.04 | 水务局 | 2024年 |
| 15 | 海原县山洪灾害非工程措施项目 | 改造和新建水库和沟道视频监控和预警系统 | 0.02 | 水务局 | 2024年 |
| 六 | 水生态保护项目 |  | 2.43 |  |  |
| （一） | 水土保持项目 |  | 0.48 |  |  |
| 16 | 海原县关庄乡高台小流域水土流失综合治理项目 | 治理水土流失面积10.5平方公里，新修及改造水平梯田198.13公顷，并配套机深耕。新建生产道路长3.21公里。荒山造林29公顷，封禁治理面积823公顷，安装封禁保护宣传牌2块。恢复人饮管道0.8公里，新建控制阀井2座。 | 0.04 | 水务局 | 2024年 |
| 17 | 海原县西安镇南山小流域水土流失综合治理项目 | 治理水土流失面积20.52平方公里，新修及改造水平梯田384.61公顷，并配套机深耕。新建生产道路长3.3公里，栽植行道树809株，封禁治理面积1666.68公顷，恢复农村供水管道2.56公里。拆除重建检查井 3座。 | 0.07 | 水务局 | 2024年 |
| 18 | 海原县史店乡谢沟小流域水土流失综合治理项目 | 治理水土流失面积12.53平方公里，新修及改造水平梯田272.67公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路5.49公里。新修排水沟2.27公里，新修生产桥35座。荒坡造林面积40公顷，封禁治理面积940.8公顷。 | 0.05 | 水务局 | 2024年 |
| 19 | 海原县关庄乡胡儿岔坡耕地水土流失综合治理项目 | 新修及改造水平梯田644.33公顷，并配套机深耕。新建生产道路长4.3公里，配套排水沟1.4公里，新建沟涵8座，恢复人饮管道1.92公里，配套阀井8座。种植地埂黄花494234株。 | 0.11 | 水务局 | 2024年 |
| 20 | 海原县史店乡米湾村坡耕地水土流失综合治理项目 | 新修及改造水平梯田408.4公顷，并配套机深耕及施肥。新修生产道路7.89公里，配套道路排水沟3.94公里，新修生产桥31座；新修及改造田坎种植苜蓿面积16.33公顷。 | 0.08 | 水务局 | 2024年 |
| 21 | 海原县九彩乡马圈坡耕地水土流失综合治理项目 | 新修水平梯田面积300.3公顷，改造低标准梯田面积412.62公顷，机深耕和增施有机肥面积608.83公顷；新建(改建)生产道路17.38公里，布设土谷坊2座；在荒沟栽植水保林1.25公顷。 | 0.13 | 水务局 | 2024年 |
| （二） | 湿地保护项目 |  | 0.57 |  |  |
| 22 | 海原县湿地保护修复建设项目 | 湿地修复总面积1375公顷，主要开展湿地植被恢复、入河口整治，湿地监测。 | 0.57 | 自然资源局 | 2025年 |
| （三） | 污水处理项目 |  | 1.38 |  |  |
| 23 | 海原县关庄乡窑儿村污水处理站建设项目 | 新建关庄乡窑儿村50m3/d农村生活污水处理站1个。 | / | 住建局 | 2024年 |
| 24 | 污水收集、雨污分流系统 | 主要建设雨污分流系统，将原来雨污合流改造建设成雨污分流，改造污水管道约90公里。建设1万方污水收集稳定池一座及供配电、自动监测、自动处置系统。疏通城市雨水盲井，完善相关雨水收集管网系统，与苋麻河水坝连接，将雨水储存于水坝中，用于城市景观及绿化用水。 | 1.26 | 海兴开发区管理委员会 | 2025年 |
| 25 | 老城区雨污分流项目 | 新建、改建东片区县城华润大道、兴盛东路等6条道路和西片区同安路、新源路等25条道路雨水排水系统36.911km，其中雨水排水管网31.131km，600×600边沟1.1公里；新建防洪渠4.08公里；改造排水管网0.67公里。 | / | 住建局 | 2024年 |
| 七 | 基础信息化工程 |  | 0.10 |  |  |
| 26 | 海原县2024年取水工程计量设施提升改造项目 | 农业灌溉机井安装在线计量设施。 | 0.08 | 水务局 | 2024年 |

发：县委常委，人大常委会主任，政协主席，各有关部门负责同志

中共海原县委员会办公室                  XXXX年X月X日印发

共印X份